| TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Sinh viên thực hiện

| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Lớp | Điện thoại | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2221050253 | Phạm Nguyễn Tuân | DCCTKH67A | 0376335859 | Phamnguyentuan03112004@gmail.com |

- Giảng viên hướng dẫn

| TT | Mã cán bộ | Họ và tên | Đơn vị | Điện thoại | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0803-11 | Nguyễn Hoàng Long | Tin học Trắc địa | 0916666384 | nguyenhoanglong@humg.edu.vn |

- Tên đề tài

Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu không gian (vị trí) đa thời gian.

- Mục tiêu

Tìm hiểu về dữ liệu không gian (vị trí) đa thời gian và ứng dụng của dữ liệu trong thực tế. Xây dựng ứng dụng thu thập dữ liệu GPS phục vụ nghiên cứu và mô phỏng dữ liệu không gian. Kết nối và đồng bộ dữ liệu thu được với cơ sở dữ liệu trung tâm (PostgreSQL + PostGIS).

Nội dung:

- Tìm hiểu về dữ liệu GPS, dữ liệu không gian đa thời gian.

- Tìm hiểu về các công nghệ thu thập dữ liệu GPS (Android, Python, API).

- Xây dựng ứng dụng thực nghiệm thu thập dữ liệu GPS từ thiết bị di động hoặc trình mô phỏng.

- Thiết kế giao diện ứng dụng và API kết nối tới cơ sở dữ liệu.

- Viết báo cáo đề cương thực hiện nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ chung:

- Tìm hiểu dữ liệu không gian và đa thời gian.

- Làm việc nhóm với thành viên khác để thống nhất định dạng dữ liệu và phương án thu thập.

Nhiệm vụ cá nhân:

- Thiết kế và phát triển ứng dụng thu thập dữ liệu GPS.

- Tạo API gửi dữ liệu vị trí về máy chủ cơ sở dữ liệu

- Kiểm thử ứng dụng trên dữ liệu thực tế.

- Nhiệm vụ thực hiện theo tuần

| Tuần | Nội dung công việc theo tuần | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tìm hiểu về GPS, dữ liệu không gian và các phương pháp thu thập dữ liệu vị trí | Báo cáo tổng quan về GPS, nguyên lý hoạt động, mô hình dữ liệu |
| 2 | Lựa chọn công cụ và ngôn ngữ lập trình (Python hoặc Android Studio) để phát triển ứng dụng | Mô tả yêu cầu hệ thống và sơ đồ luồng dữ liệu |
| 3 | Thiết kế giao diện thu thập dữ liệu và cấu trúc file ghi dữ liệu GPS | Bản thiết kế giao diện và sơ đồ xử lý dữ liệu |
| 4 | Lập trình chức năng thu thập vị trí (tọa độ, thời gian, vận tốc...) | Chương trình thu thập được dữ liệu GPS trên thiết bị |
| 5 | Xây dựng API gửi dữ liệu đến máy chủ cơ sở dữ liệu (REST API, Flask/FastAPI) | API hoạt động, có thể nhận và lưu dữ liệu |
| 6 | Kiểm thử ứng dụng và xử lý lỗi dữ liệu (mất kết nối, trùng dữ liệu) | Báo cáo kết quả kiểm thử và lỗi phát hiện |
| 7 | Liên kết ứng dụng với cơ sở dữ liệu của nhóm (PostgreSQL + PostGIS) | Dữ liệu GPS thu được được lưu thành công vào CSDL |
| 8 | Hoàn thiện, viết báo cáo và chuẩn bị bài thuyết trình | Báo cáo phần cơ sở dữ liệu hoàn thiện |

- Kế hoạch thực hiện

Tuần 1: Tìm hiểu kiến thức phục vụ cho nghiên cứu và xác định yêu cầu nhiệm vụ trong 		nghiên cứu

- Thứ 2: Ôn lại khái niệm-kiến về cơ sở dữ liệu, tìm hiểu khái niệm dữ liệu không gian (spatial) và đa thời gian (spatio-temporal), kiến thức giao thông: chu kỳ đèn, pha, hiệu suất đèn, tắc nghẽn…, tìm hiểu kiến thức về lập trình ứng dụng.

- Thứ 3: Ôn tập kiến thức về GPS, dữ liệu không gian và đa thời gian.

- Thứ 4+ 5: Tìm hiểu các phương thức thu thập vị trí (API, sensor, mô phỏng).

- Thứ 6: Viết báo cáo tổng hợp kiến thức nền tảng.

Tuần 2: Phân tích yêu cầu dữ liệu

- Thứ 2: Liệt kê các bảng lưu trữ dữ liệu (đèn giao thông, GPS,... )

- Thứ 3: Xác định thuộc tính dữ liệu lưu trữ trong từng bảng (id, thời gian, trạng thái đèn giao thông…)

- Thứ 4: Lên kế hoạch các chức năng: thu thập, lưu trữ, gửi dữ liệu.

- Thứ 5: Xác định định dạng JSON gửi dữ liệu về server.

- Thứ 6: Viết báo cáo mô tả.

Tuần 3: Thiết kế mô hình

- Thứ 2+3+4: Thiết kế giao diện (nếu dùng Android) hoặc giao diện Streamlit/Python.

- Thứ 5: Vẽ sơ đồ hoạt động (UML hoặc flowchart).

- Thứ 6: Trình bày, thảo luận với các thành viên trong nhóm về các tính năng cần thiết của mô hình ứng dụng.

Tuần 4: Xây dựng app và các tính năng

- Thứ 2+3+4: Viết module đọc dữ liệu GPS.

- Thứ 5: Kiểm tra kết quả thu thập (tọa độ, thời gian, độ chính xác).

- Thứ 6: Trình bày ứng dụng và thảo luận với các thành viên để có thêm điểm hoàn thiện cho app.

Tuần 5: Xây dựng API gửi dữ liệu đến máy chủ để lưu trữ dữ liệu

- Thứ 2+3+4: Tạo API server (Flask hoặc FastAPI) để nhận dữ liệu.

- Thứ 5: Kiểm tra gửi dữ liệu từ ứng dụng đến server.

- Thứ 6: Báo cáo và thảo luận với các thành viên trong nhóm.

Tuần 6: Kiểm thử và tối ưu

- Thứ 2+3: Xử lý lỗi, ghi log, tối ưu hiệu năng gửi dữ liệu.

- Thứ 4+5: Báo cáo về khả năng hoạt động ổn định của ứng dụng.

- Thứ 6: Kiểm tra ứng dụng, trình bày với các thành viên.

Tuần 7: Liên kết cơ sở dữ liệu với ứng dụng thu thập dữ liệu

- Thứ 2+3: Liên kết với cơ sở dữ liệu PostgreSQL/PostGIS do Minh xây dựng.

- Thứ 3+4: Đảm bảo dữ liệu lưu trữ đúng cấu trúc thời gian và vị trí, duy trì độ ổn định của ứng dụng.

- Thứ 5+6: Báo cáo và thảo luận cùng các thành viên trong nhóm về các bước tiếp theo của để tài.

Tuần 8: Hoàn thiện và viết báo cáo tổng kết

- Thứ 2+3: Kiểm thử lại, fix bug, đảm bảo không có lỗi xảy ra.

- Thứ 4+5: Duy trì độ ổn định của ứng dụng.

- Thứ 6: Viết báo cáo hoàn thiện và minh họa kết quả.

Hà Nội, ngày, tháng, năm 2025

| Giảng viên hướng dẫn | Sinh viên (ký, họ tên) | Trưởng nhóm sinh viên NCKH |
| --- | --- | --- |