| TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐỒ ÁN 2

- Sinh viên thực hiện

| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Lớp | Điện thoại | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2221050253 | Phạm Nguyễn Tuân | DCCTKH67A | 0376335859 | Phamnguyentuan03112004@gmail.com |

- Giảng viên hướng dẫn

| TT | Mã cán bộ | Họ và tên | Đơn vị | Điện thoại | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0803-11 | Nguyễn Hoàng Long | Tin học Trắc địa | 0916666384 | nguyenhoanglong@humg.edu.vn |

- Tên đề tài

Xây dựng ứng dụng thu thập dữ liệu không gian (vị trí) đa thời gian.

Em xin phép được dùng công việc được phân công trong đề tài NCKH để thực hiện và báo cáo môn Đồ án 2 và có sửa đổi cũng như bổ sung thêm nhiệm vụ cần làm vào quá trình thực hiện. Vì tuần này em thay đổi đề tài thực hiện nên em chỉnh sửa và nộp lại thầy đề cương đồ án trong hôm nay. Về bản cáo cáo thực hiện công việc tuần này, em xin phép gộp nhiệm vụ tuần 4, 5 để kịp với tiến độ và gửi lại thầy trong tuần này.

- Mục tiêu

Tìm hiểu về dữ liệu không gian (vị trí) đa thời gian và ứng dụng của dữ liệu trong thực tế. Xây dựng ứng dụng thu thập dữ liệu GPS phục vụ nghiên cứu và mô phỏng dữ liệu không gian. Tìm hiểu và thiết kế cơ sở dữ liệu lưu. Kết nối và đồng bộ dữ liệu thu được với cơ sở dữ liệu trung tâm (PostgreSQL + PostGIS).

Nội dung:

- Tìm hiểu về dữ liệu GPS, dữ liệu không gian đa thời gian.

- Tìm hiểu về các công nghệ thu thập dữ liệu GPS (Android, Python, API). Ôn tập lại kiến thức về cơ sở dữ liệu.

- Xây dựng ứng dụng thực nghiệm thu thập dữ liệu GPS từ thiết bị di động hoặc trình mô phỏng. Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu.

- Thiết kế giao diện ứng dụng và API kết nối tới cơ sở dữ liệu.

- Viết báo cáo đề cương thực hiện nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ thực hiện theo tuần

| Tuần | Nội dung công việc theo tuần | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tìm hiểu về GPS, dữ liệu không gian và các phương pháp thu thập dữ liệu vị trí, ôn tập lại kiến thức về cơ sở dữ liệu. | Báo cáo tổng quan về GPS, nguyên lý hoạt động, mô hình dữ liệu |
| 2 | Lựa chọn công cụ và ngôn ngữ lập trình (Python hoặc Android Studio) để phát triển ứng dụng | Mô tả yêu cầu hệ thống và sơ đồ luồng dữ liệu |
| 3 | Thiết kế giao diện thu thập dữ liệu và cấu trúc file ghi dữ liệu GPS | Bản thiết kế giao diện và sơ đồ xử lý dữ liệu |
| 4 | Lập trình chức năng thu thập vị trí (tọa độ, thời gian, vận tốc...) | Chương trình thu thập được dữ liệu GPS trên thiết bị |
| 5 | Thiết kế mô hình khái niệm, logic cơ sở dữ liệu | Sơ đồ mô hình khái niệm ERD, bản thiết kế đáp ứng yêu cầu, báo cáo mô tả cấu trúc logic, cấu trúc bảng của cơ sở dữ liệu |
| 6 | Xây dựng cơ sở dữ liệu | Cơ sở dữ liệu hoàn thành và chạy được |
| 7 | Xây dựng API gửi dữ liệu đến máy chủ để lưu trữ dữ liệu | Dữ liệu GPS thu được và lưu thành công vào CSDL |
| 8 | Kiểm thử ứng dụng và xử lý lỗi dữ liệu (mất kết nối, trùng dữ liệu) | Báo cáo kết quả kiểm thử và lỗi phát hiện |
| 9 | Liên kết ứng dụng với cơ sở dữ liệu của nhóm (PostgreSQL + PostGIS) | Dữ liệu GPS thu được được lưu thành công vào CSDL |
| 10 | Hoàn thiện, viết báo cáo và chuẩn bị bài thuyết trình | Báo cáo hoàn thiện |

6. Kế hoạch thực hiện

Tuần 1: Tìm hiểu kiến thức phục vụ cho nghiên cứu và xác định yêu cầu nhiệm vụ trong 		nghiên cứu

- Thứ 2: Ôn lại khái niệm-kiến về cơ sở dữ liệu, tìm hiểu khái niệm dữ liệu không gian (spatial) và đa thời gian (spatio-temporal), kiến thức giao thông: chu kỳ đèn, pha, hiệu suất đèn, tắc nghẽn…, tìm hiểu kiến thức về lập trình ứng dụng.

- Thứ 3: Ôn tập kiến thức về GPS, dữ liệu không gian và đa thời gian.

- Thứ 4, 5: Tìm hiểu các phương thức thu thập vị trí (API, sensor, mô phỏng).

- Thứ 6: Viết báo cáo tổng hợp kiến thức nền tảng.

Tuần 2: Phân tích yêu cầu dữ liệu

- Thứ 2: Liệt kê các bảng lưu trữ dữ liệu (đèn giao thông, GPS,... )

- Thứ 3: Xác định thuộc tính dữ liệu lưu trữ trong từng bảng (id, thời gian, trạng thái đèn giao thông…)

- Thứ 4: Lên kế hoạch các chức năng: thu thập, lưu trữ, gửi dữ liệu.

- Thứ 5: Xác định định dạng JSON gửi dữ liệu về server.

- Thứ 6: Viết báo cáo mô tả.

Tuần 3: Thiết kế mô hình

- Thứ 2+3+4: Thiết kế giao diện (nếu dùng Android) hoặc giao diện Streamlit/Python.

- Thứ 5: Vẽ sơ đồ hoạt động (UML hoặc flowchart).

- Thứ 6: Viết báo cáo tổng quan.

Tuần 4: Thiết kế mô hình khái niệm, logic cơ sở dữ liệu

- Thứ 2, 3: Vẽ sơ đồ ERD bằng StarUML, gán kiểu dữ liệu cho từng thuộc tính.

- Thứ 4, 5: Xây dựng bảng, khóa chính, khóa ngoại, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu theo tiêu chuẩn 3NF.

- Thứ 6: Báo cáo công việc, tổng hợp bản thiết kế cho cơ sở dữ liệu.

Tuần 5: Xây dựng app và các tính năng

- Thứ 2, 3, 4: Viết module đọc dữ liệu GPS.

- Thứ 5: Kiểm tra kết quả thu thập (tọa độ, thời gian, độ chính xác).

- Thứ 6: Tổng hợp và hoàn thiện app.

Tuần 6: Xây dựng cơ sở dữ liệu

- Thứ 2, 3, 4: Tạo cơ sở dữ liệu và các bảng theo phân tích yêu cầu dữ liệu đã làm ở tuần 2.

- Thứ 5, 6: Kiểm thử và tối ưu, thêm dữ liệu để kiểm tra truy vấn.

Tuần 7: Xây dựng API gửi dữ liệu đến máy chủ để lưu trữ dữ liệu

- Thứ 2+3+4: Tạo API server (Flask hoặc FastAPI) để nhận dữ liệu.

- Thứ 5: Kiểm tra gửi dữ liệu từ ứng dụng đến server.

- Thứ 6: Báo cáo tổng quan công việc.

Tuần 8: Kiểm thử và tối ưu.

- Thứ 2+3: Xử lý lỗi, ghi log, tối ưu hiệu năng gửi dữ liệu.

- Thứ 4+5: Xem xét dữ liệu và tạo chỉ mục không gian (Spatial Index – GIST).

- Thứ 6: Kiểm tra ứng dụng.

Tuần 9: Liên kết cơ sở dữ liệu với ứng dụng thu thập dữ liệu

- Thứ 2+3: Liên kết với cơ sở dữ liệu PostgreSQL/PostGIS đã xây dựng.

- Thứ 3+4: Đảm bảo dữ liệu lưu trữ đúng cấu trúc thời gian và vị trí, duy trì độ ổn định của ứng dụng.

- Thứ 5+6: Báo cáo tổng quát.

Tuần 10: Hoàn thiện và viết báo cáo tổng kết

- Thứ 2+3: Kiểm thử lại, fix bug, đảm bảo không có lỗi xảy ra.

- Thứ 4+5: Duy trì độ ổn định của ứng dụng.

- Thứ 6: Viết báo cáo hoàn thiện và minh họa kết quả.