| TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

- Sinh viên thực tập

| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Lớp | Điện thoại | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2221050253 | Phạm Nguyễn Tuân | DCCTKH67A | 0376445859 | phamnguyentuan03112004@gmail.com |

- Giảng viên hướng dẫn

| TT | Mã cán bộ | Họ và tên | Đơn vị | Điện thoại | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0803-11 | Nguyễn Hoàng Long | Tin học Trắc địa | 0916666384 | nguyenhoanglong@humg.edu.vn |

- Thông tin công ty thực tập

Tên công ty: .

Địa chỉ xxxx

Lĩnh vực hoạt động:.

- Người hướng dẫn thực tập tại công ty

Họ và tên:

Chức vụ:.

Email liên hệ:

Số điện thoại:

- Tên đề tài hoặc dự án thực tập

- Tên đề tài: Xây dựng mô hình học máy dự đoán giá xe ô tô dựa trên các thuộc tính của xe.

Mô tả: Dự án này hướng đến việc xây dựng một mô hình máy học (machine learning) dự đoán giá ô tô dựa trên các đặc điểm như: hãng xe, năm sản xuất, quãng đường đã đi (ODO), dung tích động cơ, loại nhiên liệu, hộp số, số chỗ ngồi và nhiều yếu tố khác. Ngoài ra, sản phẩm cuối cùng sẽ được triển khai thành ứng dụng web/dashboard để người dùng nhập thông tin chiếc xe (mới hoặc đã qua sử dụng) và nhận được ước tính giá bán ngay lập tức.

- Các nhiệm vụ thực hiện

Tuần 1: Xác định bài toán khoa học dữ liệu và định hướng mô hình

- Thứ 2: Nghiên cứu tổng quan về khoa học dữ liệu và các bước: thu thập, xử lý, mô hình hóa, đánh giá, triển khai.

- Thứ 3: Tìm hiểu bài toán dự đoán giá (price prediction) trong lĩnh vực xe hơi, xác định đầu vào và đầu ra của bài toán.

- Thứ 4: .Xác định mục tiêu học thuật: ứng dụng Machine Learning để xây dựng mô hình

- Thứ: 5: Tham khảo các nguồn dữ liệu, chọn ra dữ liệu sẽ sử dụng.

- Thứ 6: Báo cáo tiến độ tuần 1.

Tuần 2: Đánh giá và làm sạch dữ liệu

- Thứ 2, 3, 4, 5: Đánh giá dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu thô: Xử lý giá trị null, outlier, chuẩn hóa kiểu dữ liệu và đơn vị đo, loại bỏ các cột không cần thiết.

- Thứ 6: Báo cáo mô tả cấu trúc, chất lượng và vấn đề trong dữ liệu.

Tuần 3: Phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis – EDA)

- Thứ 2: Thực hiện thống kê mô tả (mean, median, variance) cho từng thuộc tính.

- Thứ 3: Vẽ biểu đồ phân bố (histogram, boxplot, heatmap).

- Thứ 4,5: Phân tích tương quan giữa các thuộc tính và giá xe để tìm đặc trưng quan trọng, xác định loại biến: định tính/định lượng/phân loại/liên tục.

- Thứ 6: Báo cáo lại tiến độ và xác định các đặc trưng quan trọng của dữ liệu với mô hình.

Tuần 4: Tiền xử lý và xây dựng pipeline dữ liệu

- Thứ 2, 3: Áp dụng các kỹ thuật mã hóa biến phân loại (Label Encoding, One-Hot, MultiLabel Encoding,...), chuẩn hóa dữ liệu số

- Thứ 4,5 : Xử lý dữ liệu nhiều nhãn, Xây dựng pipeline bằng ColumnTransformer + Pipeline để tự động hóa tiền xử lý. Kiểm thử pipeline trên tập train/validation.

- Thứ 6: Báo cáo tiến độ.

Tuần 5: Xây dựng và huấn luyện mô hình học máy

- Thứ 2,3: Huấn luyện mô hình Linear Regression, Random Forest, và MLPRegressor (Neural Network).

- Thứ 4: So sánh hiệu năng giữa các mô hình (dùng MAE, RMSE, R²).

- Thứ 5: Ghi nhận quá trình huấn luyện (learning curve, validation score), đánh giá mô hình nào học tốt nhưng không bị overfitting.

- Thứ 6: Báo cáo tiến độ.

Tuần 6: Tối ưu và đánh giá mô hình

- Thứ 2, 3: Tối ưu tham số (GridSearchCV, RandomizedSearchCV), kiểm thử mô hình trên tập dữ liệu validation/test.

- Thứ 4, 5: Phân tích sai số dự đoán, biểu đồ thực tế vs dự đoán, lưu mô hình tối ưu bằng joblib.

- Thứ 6: Báo cáo tiến độ, kết quả mô hình.

Tuần 7: Testing, cải thiện, tối ưu mô hình đã lựa chọn

- Thứ 2, 3, 4, 5: Tiếp tục cải thiện, tìm hướng đi tốt nhất, tối ưu hóa mô hình lựa chọn.

- Thứ 6: Báo cáo tiến độ.

Tuần 8: Triển khai mô hình thành ứng dụng web/dashboard

- Thứ 2, 3, 4, 5: Tích hợp mô hình vào ứng dụng web (Flask hoặc Streamlit), xây dựng giao diện nhập dữ liệu xe (hãng, năm SX, công suất, nhiên liệu...), hiển thị giá dự đoán và biểu đồ trực quan (dashboard) và kiểm thử nhập dữ liệu thực tế.

- Thứ 6: Báo cáo tiến độ.

Tuần 9: Fixbug, kiểm tra và rà soát lại toàn bộ dự án.

- Thứ 2,3,4,5: Tiếp tục sửa lỗi viết lại những gì đã làm.

- Thứ 6 : Báo cáo lại những gì đã làm, hướng dẫn các kiến thức còn thiếu.

Tuần 10: Hoàn thiện báo cáo và demo dự án

- Thứ 2-3: Viết báo cáo: mô tả chi tiết quy trình, kết quả, khó khăn gặp phải , giải pháp và những thiếu sót nếu có.

- Thứ 4,5: Chuẩn bị slide thuyết trình demo dự án.

- Thứ 6: Nộp báo cáo tổng kết 10 tuần thực hiện dự án.

- Kế hoạch thực hiện

| Tuần | Nội dung công việc làm theo tuần | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- |
|  | Tìm hiểu về lĩnh vực của dự án, cài đặt môi trường, lựa chọn dữ liệu bắt đầu thực hiện dự án. | Hiểu rõ quy trình một bài toán khoa học dữ liệu và xác định rõ bài toán cần giải quyết là dự đoán giá xe ô tô. Có dữ liệu ban đầu và xác định quy trình khoa học dữ liệu cho đề tài. |
|  | Đánh giá và làm sạch dữ liệu | Dữ liệu sạch và nhất quán, xác định cấu trúc, chất lượng và vấn đề trong dữ liệu. |
|  | Phân tích khám phá dữ liệu | Hiểu mối quan hệ giữa các đặc trưng và biến mục tiêu (giá xe), xác định được các yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá xe, đặc trưng nào nên đưa vào mô hình. |
|  | Tiền xử lý và xây dựng pipeline dữ liệu. | Pipeline hoạt động ổn định, dữ liệu được chuyển hóa đúng định dạng cho huấn luyện. |
|  | Ứng dụng các thuật toán học máy để mô hình hóa bài toán hồi quy. | Xây dựng được mô hình cho bài toán, so sánh mô hình, chọn mô hình tối ưu cho bài toán. |
|  | Tối ưu và đánh giá mô hình | Mô hình tối ưu có hiệu năng cao, đánh giá được mức sai lệch thực tế.. |
|  | Testing, cải thiện, tối ưu mô hình đã lựa chọn | Tìm ra các hạn chế, bug, đảm bảo mô hình hoạt động tốt, hiệu suất cao.. |
|  | Xây dựng web/dashboard | Xây dựng được web/dashboard cho phép người dùng tương tác trực tiếp chọn các thuộc tính của chiếc xe và hiển thị mức giá dự đoán về chiếc xe.. |
|  | Fixbug, kiểm tra và rà soát lại toàn bộ dự án. | Hoàn thiện demo sản phẩm dự án, không còn bug phát sinh. |
|  | Hoàn thiện báo cáo, demo dự án và thực hiện báo cáo | Hoàn thiện báo cáo thực tập |

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2025

| Người hướng dẫn tại công ty | Giảng viên hướng dẫn (ký, họ tên) | Sinh viên |
| --- | --- | --- |